# Plano de Correção

KORE — execução da auditoria, por etapas

7 de junho de 2026 · status verificado contra o código atual (branch fix/fase-0-bloqueadores)

# Como ler este documento

Cada item tem um STATUS verificado contra o código atual do repositório (não contra o site no ar, que está desatualizado):

- FEITO (nesta branch): já corrigi e validei o arquivo; falta você commitar e publicar.

- JÁ NO CÓDIGO — só deploy: o código atual já está correto; o problema só aparece no ar porque produção está atrás. Basta re-deployar.

- CORRIGIR no matriz: confirmado como pendente no código; segue arquivo/linha e a correção sugerida para você aplicar.

- VALIDAR em ambiente: não dá para afirmar daqui (precisa device/medições); segue o que testar.

Observação crítica: o ambiente publicado (kore-app-blue.vercel.app) está atrás do main. Re-deployar o main é o passo de maior impacto e custo quase zero — já sobe correções como F23 e F15.

| FEITO | SÓ DEPLOY | CORRIGIR | VALIDAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 25 | 4 |

# 1. Feito nesta sessão (commitar + deploy)

F04 — 404 em PT-BR

| Status | FEITO (nesta branch) |
| --- | --- |
| Onde | app/not-found.tsx (novo) |

Correção: Criada página not-found custom em português, na identidade KORE (wordmark, 404, botão Voltar ao início). O Next passa a usá-la automaticamente. Falta commitar + deploy.

F10 — Data ‘De Junho’ capitalizada errado

| Status | FEITO (nesta branch) |
| --- | --- |
| Onde | app/treino/page.tsx:645, app/sono/page.tsx:711, app/nutricao/page.tsx:919 |

Correção: Removido textTransform:'capitalize' (que capitalizava ‘De’/‘Junho’) e aplicada capitalização só da 1ª letra, igual o Dashboard já faz. Sugestão futura: extrair um util único de data para todo o app.

# 2. Já corrigido no código (só re-deployar)

F23 — CTAs da landing iam para o demo

| Status | JÁ NO CÓDIGO — só deploy |
| --- | --- |
| Onde | app/page.tsx (commit 03c9329, 26/05) |

Correção: No código os CTAs já apontam para /login e /login?modo=cadastro. O site no ar mostra comportamento antigo. Ação: re-deployar o main.

F15 — Sino com ponto vermelho sem notificações

| Status | JÁ NO CÓDIGO — só deploy |
| --- | --- |
| Onde | app/dashboard/Dashboard.tsx:1197,1533 |

Correção: O badge já está condicionado a notifCount>0 (mostra o número). O ponto visto no ar é build antigo. Ação: re-deployar e reconferir.

# 3. Corrigir no sistema matriz

Confirmados como pendentes no código atual. Ordenados por prioridade (estruturais/legais primeiro).

## 3.1 Estruturais e legais

F24 — Migração de navegação pela metade (raiz de F25)

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/components/NavBar.tsx vs SidebarProfissional.tsx |

Correção: Há DOIS componentes de nav. Renderizam só NavBar: personal, treino, nutricao, evolucao, sono, bem-estar. Só Sidebar: anamnese, evolucao-medidas, nutricionista/paciente. Renderizam OS DOIS (nav duplo!): agenda, perfil, nutricionista/pacientes. Decisão necessária: escolher UM componente padrão (recomendo o mais novo, SidebarProfissional), migrar todas as páginas para ele e remover o outro. Conferir paddings (o NavBar usa <aside> fixo 220px; o Sidebar usa md:flex).

F25 — /personal e /personal/aluno sem sidebar consistente

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/personal/page.tsx:316, app/personal/aluno/[id]/page.tsx |

Correção: Usam <NavBar tipo='personal'>; o resto do app profissional foi para SidebarProfissional. Padronizar junto com F24. O conteúdo é mx-auto sem reservar a largura da sidebar — ao padronizar, usar o wrapper <main className='min-h-[100dvh] md:flex'><SidebarProfissional tipo='personal'/><div className='flex-1'>…</div></main> como nas telas do nutri.

F02 — Hidratação tardia engole o 1º clique

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Global (provável AuthProvider / componentes client) |

Correção: Não diagnosticado a fundo. Direções: (1) checar se botões dependem de estado de auth assíncrono que só resolve após hidratar; (2) procurar hydration mismatch (conteúdo SSR ≠ cliente) no console; (3) garantir feedback de ‘carregando’ nos controles até interativos. Reproduz no 1º clique de Entrar/EDITAR/CTAs.

F26 — Cadastro sem consentimento (LGPD)

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/login/page.tsx (aba Criar conta) |

Correção: Adicionar checkbox de consentimento obrigatório + links para Termos de Uso e Política de Privacidade antes de habilitar ‘CRIAR CONTA’. App coleta dados de saúde — prioridade legal.

F27 — Validação de auth fraca + sem guard de sessão

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/login/page.tsx |

Correção: Inputs com required=false, sem minLength e sem autocomplete. Adicionar required, minLength na senha, autocomplete='email'/'current-password'/'new-password'. E redirecionar usuário já autenticado para /dashboard ao acessar /login.

PERIO — /personal/periodizacao cai em 404

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/personal/periodizacao/[clienteId]/page.tsx |

Correção: A rota base /personal/periodizacao 404a (a página exige [clienteId]). Garantir que só seja acessada com o parâmetro ou criar um índice; com o 404 PT-BR (F04) já fica menos grave.

## 3.2 Conteúdo, dados e consistência

F06 — Texto truncado dentro dos cards

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/dashboard/Dashboard.tsx (card Fase Atual) |

Correção: Descrição da fase (748px) cortada em container de 472px. Permitir quebra de linha (remover overflow/whitespace de 1 linha) ou clamp com reticências; adicionar padding-right.

F07 — Contradição ‘semana do ciclo’

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Início vs Treino |

Correção: ‘Semana 12 de 13’ + ‘SEM 4/4’ coexistem. Definir modelo único e rótulos claros: semana na fase vs semana no ciclo.

F32 — Selo ‘demo’ para usuário real

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/dashboard/Dashboard.tsx:1270 |

Correção: O selo ‘demo’ aparece no estado fallback de recuperação (sem sono registrado), inclusive para usuário real. Trocar por estado vazio claro (ex.: ‘Registre seu sono para ver seu score real’) sem rótulo ‘demo’.

F19 — Palavras grudadas nas quebras (a11y/SEO)

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/page.tsx:669,791,956,984 (e outras <br/>) |

Correção: Leitores/SEO leem ‘estáespalhado’, ‘em60 segundos’, ‘pagam.Atletas’. Adicionar um espaço antes do <br/> (ex.: ‘Hoje, tudo está <br/>’) — invisível no layout, corrige o texto acessível.

F08 — Lógica da ‘Meta pessoal’ incoerente

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/dashboard/Dashboard.tsx (card Meta) |

Correção: 75→84,5→78 com 0% de progresso. Revisar baseline, sentido (perder/ganhar) e fórmula de progresso; tratar caso de já estar fora da meta.

F09 — Eyebrow de cabeçalho inconsistente

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Treino (‘— DASHBOARD’), outras (‘KORE’), /sono (nenhum) |

Correção: Criar um componente único de cabeçalho de página (eyebrow + título + voltar opcional) e aplicar em todas.

F13 — Dados de demo inconsistentes

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Vários (cards/KPIs) |

Correção: Meta calórica 2.100 vs 2236 vs 2230; ‘Volume +17%’ repetido; KPI ‘BOA RECUPERAÇÃO’ com valor 0. Centralizar dados-demo e corrigir rótulos de KPI.

F14 — Cor de ação inconsistente

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Botão ‘Salvar meta’ (verde) vs primário (laranja) |

Correção: Definir tokens semânticos (primary/success/warning/danger/info) e aplicar consistentemente. Já existem vars em globals.css — consolidar o uso.

F29 — Composição corporal sem rótulos

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/nutricionista/paciente/[id] (Visão Geral) |

Correção: 69.8/14.43%/59.73 sem dizer o que é. Rotular peso, % de gordura e massa magra.

F31 — Nomenclatura de refeições divergente

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Nutri (‘desjejum’) vs Atleta (‘Café da Manhã’) |

Correção: Padronizar termos e capitalização das refeições entre os apps.

## 3.3 Experiência e polimento

F11 — Loading em tela cheia perde o shell

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Global (estados ‘carregando’ por página) |

Correção: Manter o layout/sidebar persistente e trocar só o conteúdo; padronizar um único spinner e usar skeletons. Cor do spinner varia hoje (laranja/verde).

F12 — Jank das animações de scroll-reveal

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Início, Nutrição, Evolução |

Correção: Reservar o espaço dos elementos antes da animação (evitar layout shift), reduzir distância/atraso e respeitar prefers-reduced-motion.

F16 — Logout redundante (até triplo)

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/perfil/page.tsx + SidebarProfissional |

Correção: Manter um único ponto de logout.

F17 — Estados vazios inconsistentes

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Global (‘—’ cru vs Agenda caprichada) |

Correção: Padronizar empty states acionáveis (ícone + frase + CTA), como já é na Agenda.

F28 — Header profissional sem avatar

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | DashboardPersonal/DashboardNutricionista |

Correção: Atleta tem avatar+sino; profissionais só sino. Padronizar header com avatar.

F18 — CTAs concorrentes na home

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/page.tsx |

Correção: ~9 chamadas diferentes. Definir 1 ação primária por seção; demais como secundárias.

F20 — Topo sem landmark <header>

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/page.tsx (nav do topo) |

Correção: Envolver a barra superior em <header role='banner'>.

F21 — Microcopy ‘MÁX 14d’

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | app/evolucao/page.tsx |

Correção: Escrever por extenso (‘Máx. 14 dias’) para não parecer ‘140’.

F22 — Widgets flutuantes sobrepõem conteúdo

| Status | CORRIGIR no matriz |
| --- | --- |
| Onde | Chat (KoreAIChat) + ícone plugin |

Correção: Reposicionar/reduzir, garantir margem do conteúdo e alinhar à paleta.

# 4. Validar em ambiente

MOB — Responsividade mobile (inconsistente)

| Status | VALIDAR em ambiente |
| --- | --- |
| Onde | Global |

Correção: Parte do app usa classes md: (mobile-first), parte não (ex.: dashboard do atleta). Testar em device real e padronizar. É a validação mais importante pendente (app é mobile-first).

A11Y — Acessibilidade — teclado e leitor de tela

| Status | VALIDAR em ambiente |
| --- | --- |
| Onde | Global |

Correção: Contraste estático medido OK; falta testar foco visível, ordem de tabulação e leitura por screen reader (e contraste sobre gradientes).

FORM — Formulários — envio, validação e erro

| Status | VALIDAR em ambiente |
| --- | --- |
| Onde | Login, meta, registro de sono/refeição |

Correção: Não submeti dados. Validar mensagens de erro/sucesso e estados de submit.

PERF — Performance (CLS/LCP)

| Status | VALIDAR em ambiente |
| --- | --- |
| Onde | Global |

Correção: O jank de reveal sugere CLS alto. Medir com Lighthouse e corrigir layout shift.

# 5. Próximos passos sugeridos

- Commitar a branch fix/fase-0-bloqueadores (F04 + F10) e re-deployar o main.

- Reconferir no ar o que está em ‘SÓ DEPLOY’ (F23, F15) após publicar.

- Decidir o componente de navegação padrão (F24) — destrava F25 e o nav duplo de agenda/perfil/pacientes.

- Priorizar LGPD (F26) e hidratação (F02).

- Quando quiser, eu sigo aplicando os fixes seguros desta lista um a um, no mesmo método (editar + validar, você commita).